Une description courte du projet :
Isola est un jeu de stratégie combinatoire abstrait pour deux joueurs
 Le lien à mettre coller !!!

Répartition des rôles et l’organisation du travail au sein du groupe
Dès la première réunion, nous avons fixé un produit minimum viable (MVP). C’est-à-dire que deux personnes en local puissent bouger les pions et bloquer les cases sans forcément respecter les déplacements sur les cases voisines. Nous avions réparti les tâches en petits objectifs hebdomadaires. Et les tâches étaient attribuées à 3 sous-groupes de deux, deux et trois personnes. Nous avions fait une spécification détaillée de chaque tâche (recherche, solutions exploitables, etc.) et elles étaient attribuées en fonction des compétences de chacun.

Nous avions désigné une personne, Lynda, pour organiser les réunions, rédiger les comptes-rendus de chaque réunion. N’ayant jamais codé en Javascript, Youssef, nous a initié et donné les bases du Javascript. Bilal, Myriam et Missipssa ont commencé la partie HTML/CSS, la partie esthétique. Youssef et Rajae se sont occupés de la conception d’un algorithme efficace pour les déplacements des pions. Soumia et Lynda étaient chargées de trouver un algorithme permettant le blocage des cases. Chaque semaine le travail était réalisé en sous-groupe et en fin de semaine, une mise en commun avait lieu et on réglait, tous ensemble, les problèmes rencontrés au cours de la semaine par les sous-groupes et de nouveaux objectifs étaient attribués aux groupes.

Nous avons choisi Teams pour les réunions.
Le Git de l’université a été utilisé pour conserver toutes traces de modifications et télécharger la dernière version stable.

Listing des difficultés principales rencontrées par le groupe

- Trouver un créneau qui convient à tout le monde car certains devaient travailler.
- Apprentissage du HTML/CSS/JAVASCRIPT.
- Mauvaise structure du dessin du plateau, le plateau était dessiné dans la partie HTML ce qui nous bloquait pour la suite de nos réalisations. On a dû changer toute la structure de notre programme.
- Les pages n’étaient pas responsives, elles ne s’adaptaient pas à tous les écrans.
- Synchronisation de l’espace de travail.
- Adaptation du l’algorithme « Minmax » à notre jeu.